MedPredict

Предложение проекта

Разработка интеллектуальной системы прогнозирования медицинских показателей на основе нейронных сетей

| Параметр | Сведения |
| --- | --- |
| Версия | 1.1, подготовлена к первой предварительной защите 24 октября 2026 г. (версия 1.0 датирована 16 октября) |
| Дата | 21 октября 2026 г. |
| Университет | Astana IT University, Software Engineering, группа SE-2409 |
| Команда | Бөгенбаев Санат, Баймен Али, Сеилхан Оралхан |
| Научный руководитель | Турарова Маржан Кабдыкалиевна |
| Статус | Черновик для рассмотрения командой и научным руководителем. Одобрение пока не получено. |

1. Официальная тема и команда

«Разработка интеллектуальной системы прогнозирования медицинских показателей на основе нейронных сетей»

Тема приведена дословно в той формулировке, которая была передана команде. Документа с официальным утверждением темы нет. MedPredict — учебный исследовательский прототип. Его результат не является диагнозом, рекомендацией по лечению или основанием для клинического решения.

| Участник | Ответственность | Ожидаемое подтверждение вклада |
| --- | --- | --- |
| Бөгенбаев Санат | Frontend, UI/UX, пользовательские сценарии, доступность, клиентский API-адаптер, представление результата, проектная документация | Код на React, дизайн в Figma, проверки интерфейса, pull request-ы, документы |
| Баймен Али | Выбор и описание данных, базовые методы, нейронные сети, обучение и оценка | Паспорта данных, воспроизводимые эксперименты, отчёт об ошибках и ограничениях |
| Сеилхан Оралхан | Java / Spring Boot, REST API, серверная валидация, исполнение модели | Согласованный контракт, код backend, проверки интеграции, измерения задержки |

2. Предпосылки и постановка проблемы

Практическая инженерная проблема состоит в том, как передать числовые признаки из интерфейса в модель и обратно, не потеряв смысл целевой переменной, единицы измерения, правила подготовки данных и версию модели. Даже корректное число можно неверно истолковать, если скрыт демонстрационный режим, горизонт прогноза или границы выборки. Поэтому качество итогового результата зависит сразу от трёх вещей: исследовательского протокола, корректности интеграции и ясности представления результата.

Обзор литературы показывает, что нейронная сеть сама по себе не доказывает преимущества над простыми методами. Нужны честные базовые решения, независимая оценка и проверка переноса между популяциями. Критический обзор и его источники приведены в документе «Обзор литературы». Потребность конкретной группы пользователей пока остаётся гипотезой: записей реальных обсуждений ещё нет.

Проект обосновывается изучением этих ограничений и созданием проверяемого прототипа, а не обещанием клинической точности. Три независимые задачи позволяют увидеть, как тип данных определяет модель, протокол оценки и способ взаимодействия пользователя с результатом.

3. Пользователи и постановка исследования

Предполагаемые основные пользователи — студенты и исследователи, изучающие медицинскую регрессию и интеграцию моделей. Медицинский специалист мог бы выступить консультантом по определениям и по риску неверной интерпретации, но это не подтверждено. Пациенты не являются целевой аудиторией текущего демонстрационного интерфейса, пока не проверены потребность и условия исследования.

Цель. Разработать и исследовать учебную веб-систему с независимыми модулями числовой оценки и прогнозирования медицинских показателей. Она должна давать воспроизводимое сравнение нейросетевых методов с базовыми решениями и открыто показывать ограничения.

Исследовательский вопрос. При каких свойствах доступных табличных и продольных данных нейронные сети снижают ошибку числовой оценки или краткосрочного прогноза по сравнению с заранее заданными базовыми методами, и как перенести полученную модель в веб-прототип воспроизводимо, не меняя смысл входов и выходов?

Нулевая гипотеза каждого эксперимента: нейронная сеть не снижает ошибку относительно своего базового метода на независимой тестовой выборке. Отрицательный результат будет сохранён и обсуждён. Единого общего рейтинга моделей мы не строим, так как три модуля используют разные единицы измерения.

Задачи исследования

- Уточнить проблему пользователей через 3–5 реальных обсуждений или содержательное согласование с заказчиком.

- Проанализировать публикации, существующие системы и технологические альтернативы.

- Для каждого модуля определить целевую переменную, доступность признаков, единицу наблюдения, источник данных и ограничения данных.

- До обучения зафиксировать разбиение данных, базовые методы, метрики и правила выбора модели.

- Поэтапно реализовать и оценить модели, ни разу не используя тестовую выборку для настройки.

- Согласовать API, валидацию и подготовку признаков, проверить численную эквивалентность Python и Java.

- Проверить интерфейс, ошибки, приватность, понятность результата и границы применения.

- Передать воспроизводимые артефакты и честный отчёт о границах обобщения.

4. Предлагаемые независимые модули

| Модуль | Кандидаты данных и целевая переменная | Методы | Граница интерпретации |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Прогрессирование диабета | Набор Diabetes из scikit-learn; числовая мера прогрессирования через год после исходной точки | Среднее по обучающей выборке, линейная / регуляризованная регрессия, MLP | Значение на шкале целевой переменной набора. Не диагноз, не вероятность диабета, не уровень глюкозы. |
| M2 Оценка систолического АД | NHANES; оценка измеренного систолического АД по заранее заданным доступным признакам | Среднее по обучающей выборке, регрессия, MLP | мм рт. ст. Одномоментная (cross-sectional) оценка, доказанного прогноза будущего нет. |
| M3 Прогноз глюкозы | Подходящий продольный набор PhysioNet, ещё не выбран; следующее значение при достаточной истории | Последнее значение / простой временной базовый метод, подходящая нейронная сеть (кандидат — LSTM) | Единицы по словарю данных. Горизонт и частота не утверждены. Нерегулярные измерения в реанимации не равны CGM. |

Официальные описания кандидатов: scikit-learn Diabetes (scikit-learn.org), NHANES (cdc.gov/nchs/nhanes), каталог баз данных PhysioNet (physionet.org). Упоминание набора данных не означает, что у нас есть доступ, согласованная лицензия или окончательный выбор.

Пять полей текущей демонстрационной формы не определяют схему трёх моделей. Например, нормированные признаки Diabetes нельзя показать как сырые клинические единицы без документированного обратимого преобразования. Табличный контракт GET не описывает последовательность измерений для M3; для неё после первой защиты нужны отдельная схема и согласование UX.

5. Границы и ожидаемые результаты

В границах проекта: исследовательские паспорта трёх задач, сравнение с базовыми методами, воспроизводимые эксперименты, веб-интерфейс, серверная валидация входных данных, интеграция по согласованному API, сообщения об ошибках и ограничения результата. Развёртывание модели планируется после подтверждения экспериментального артефакта. Каждая следующая интеграция зависит от результата предыдущего этапа.

Вне границ проекта: диагностика, выбор лечения или дозы инсулина, управление медицинскими устройствами, доказательство клинической эффективности, работа с реальными пациентами, сертификация, обязательная авторизация и долговременное хранение истории. Страницы аккаунта и истории существуют только в интерфейсе по макету Figma; их серверные действия отключены и не считаются готовой функциональностью.

Ожидаемые результаты: согласованная спецификация требований; документированные данные и ограничения; сравнение базовых методов и нейронных сетей отдельно по каждой задаче; перенос как минимум первого согласованного артефакта модели через проверяемый конвейер; проверки интерфейса и интеграции; отчёт о воспроизводимости. Завершение всех трёх моделей — цель следующих этапов, и она зависит от пригодности данных. Показать их работающими 24 октября мы не обещаем.

6. Подтверждённое состояние на 21 октября

| Область | Подтверждение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Frontend на React / TypeScript / Vite | Опубликованное одностраничное демо в репозитории frontend (README, src/, тесты) | Реализовано. Расширенный интерфейс по макету Figma будет добавлен отдельно. |
| UI / UX | Код, docs/design, файл Figma, скриншоты | Прототип есть. Одобрение дизайна научным руководителем не подтверждено. |
| Демо | src/api/demo.ts, src/config/indicator.ts | Фиксированное значение 134,2 мм рт. ст. Вывода модели нет. |
| Клиентский HTTP-адаптер | src/api/http.ts, contract.ts, тесты API | Реализовано. Сквозной запуск с backend ещё предстоит. |
| Backend на Java / Spring Boot | README backend (предоставлен командой): endpoints, валидация, модель ошибок, demo-профиль, Swagger | Описан как работающий с демонстрационным провайдером. До подключения модели возвращает 503 MODEL_UNAVAILABLE. |
| Модели M1, M2, M3 | Наборы данных, веса, ноутбуки и результаты экспериментов не переданы | Не реализовано. В плане. |
| Исследование пользователей | План и явно помеченные синтетические профили | Реальные обсуждения: PENDING |
| Научное руководство | Полное ФИО подтверждено командой 16 октября 2026 г. | Документ о назначении, отзыв и согласование: PENDING |

7. Стратегия реализации и этапы

До 24 октября приоритетами являются подтверждение темы и руководителя, реальные обсуждения, обзор, требования, диаграммы и план оценки. Работающее приложение университет к этой дате не требует.

Первое последующее приращение — M1 как ограниченная табличная задача: паспорт Diabetes, базовый метод, MLP, отчёт и проверка переноса. Второе — M2, после выбора цикла NHANES, правила для систолического АД и доступных признаков. Третье — M3, только после проверки продольного источника, доступа, числа независимых субъектов и приемлемого горизонта. Если временные данные окажутся непригодными, это будет задокументировано до того, как будет обещан LSTM, а замена набора данных передаётся руководителю без изменения официальной темы.

Подробный календарь и ответственные приведены в документе «Управление проектом». Даты после первой защиты — предложение команды, а не расписание университета.

8. Риски и ограничения

Основные риски: отсутствие реального подтверждения потребности; малый первый набор данных; утечка при разбиении; популяционное смещение данных NHANES и реанимации; отсутствие подходящей временной частоты для M3; несогласованный API; расхождение предобработки в Python и Java; восприятие демонстрационного числа как медицинского вывода; слишком большой объём работы для трёх модулей. Меры снижения и ответственные указаны в реестре рисков.

Границы исследования должны сопровождать каждый результат: использованная выборка, пропуски, единицы, дата и горизонт целевой переменной, ошибка базового метода, неопределённость оценок и отсутствие клинической валидации. Законченный интерфейс или сходство с медицинским сервисом не доказывают безопасность медицинского применения.

9. Решения для согласования

- Документальное подтверждение назначения научного руководителя и утверждение официальной темы.

- Согласование целевой аудитории и порядка реальных обсуждений.

- Утверждение последовательности M1, M2, M3 и минимального результата каждого этапа.

- Рассмотрение паспортов данных и доступа к данным.

- Выбор подхода к интеграции (ONNX в Java, сервис на Python или иной путь).

- Подтверждение критериев оценки до начала экспериментов.